滁州市2018年绿色生态城市建设工作要点

2018年是贯彻落实党的十九大精神的开局之年，也是全面建设现代化五大发展美好滁州的重要一年。为落实《安徽省住房城乡建设厅关于做好2017年度省级绿色生态城市综合试点建设的通知》（建科函〔2017〕2884号）工作部署，扎实推进我市绿色生态城市建设，根据《安徽省绿色生态城市建设指标体系（试行）》，及《滁州市绿色生态城市综合试点创建实施方案》，制定《滁州市2018年绿色生态城市建设工作要点》。

一、总体思路

全面贯彻落实党的十九大精神、国家和省关于住房城乡建设工作会议的工作部署，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，践行新发展理念，以“一尊重五统筹”为遵循，以加强城市规划建设管理为着力点，把绿色理念全面融入到城乡建设活动，积极推动城乡建设方式根本转变，促进城乡建设可持续发展，确保我市实现“到2020年，生态文明建设水平与全面建成小康社会目标相适应，资源节约型和环境友好型社会建设取得重大进展”的省级绿色生态城市综合试点创建总目标，不断提高人民群众的满意度、获得感和幸福感。

- 工作要点

（一）完善绿色规划体系。

1、推进我市绿色生态专项规划编制工作。实施生态修复、城市修补，完善城市功能，编制生态网络体系规划、公共服务设施综合规划；划定永久城市绿带，编制绿道系统规划，并按照规划完成每年建设目标，建成区范围内绿道网络体系基本形成；编制绿色建筑、新能源、水系、绿色交通等专项规划。（责任科室：综合科）

2、推进历史文化保护工作。完成城市特色风貌规划（总体城市设计）编制，开展城市特色塑造工作；落实历史文化名城、名镇、名村、街区保护规划中保护及管控要求；注重传承历史文脉，加强历史文化资源保护，完成历史文化名城和历史街区保护规划编制工作，划定历史文化街区，确定历史建筑相关工作。（责任科室：综合科）

（二）持续推进绿色城市建设。

3、全面推进海绵城市建设。根据编制的海绵城市专项规划，2018年，建成5平方公里海绵城市区域，达标面积达到10%以上；规划试点区域内新建项目全部落实海绵城市建设要求，结合旧城改造，可对老旧小区、城市道路、公园湿地、水系治理等领域实施海绵适用技术改造。（责任科室：城建科）
    4、加大城市黑臭水体整治力度。落实河长制等相关要求，积极推进清流河流域环境综合整治等重点城建项目建设；建立长治久清的长效机制，督促开展整治评估及备案工作，2018年完成北湖水环境综合治理，消除率达到100%。（责任科室：城建科）

5、因地制宜推进城市地下综合管廊建设。完成10.7公里的开工建设任务。凡建成地下综合管廊的区域，所有管线能入尽入，管廊以外区域原则不得新建管线。（责任科室：市政科）

6、大力开展节水城市创建。加强水源地保护，加快实施水厂提标改造，严格管控供水管网漏损率和供水水质；加快推进节水型城市创建工作，2018年成功实现创建省级节水型城市目标。（责任科室：城建科）
    （三）大力推广绿色建筑。

7、全面执行绿色建筑全覆盖。全市城镇新建民用建筑严格执行绿色建筑标准，加强适宜技术应用，绿色建筑项目竣工面积比例达到40%、可再生能源利用达到60%目标；加强工程项目规划、设计、图审、施工、验收等工程建设环节全过程闭合管理。（责任科室：科技科、质监站）。

8、加快推进重点项目建设。支持高星级绿色建筑建设，鼓励大型公共建筑、国家机关办公建筑和政府投资的公益性建筑按二星级及以上绿色建筑标准设计建造；滁州市档案馆、奥体中心项目应开展二星级绿色建筑试点示范；启动《绿色建筑施工监理细则》 《绿色建筑设计图审要点》的课题研究，力争年底通过评审。（责任科室：科技科、质监站、档案室）

9、稳步推进装配式建筑发展。2018年新建装配式建筑占开工面积比例不少于5%，力争装配式建筑开工面积处于全省领先地位；指导装配式建筑示范项目建设，制定装配式建筑质量安全管理相关规定；发挥示范引领，大力推进装配式建筑生产基地建设，形成完整的产业链，滁州现代科技股份有限公司要启动二期项目建设，并做好申报国家级建筑产业现代化基地的前期准备工作，金鹏远大装配式建筑公司要全面投产，力争在全市范围内再落地1-2家装配式建筑生产基地，尽快形成装配式建筑产业集聚。（责任科室：科技科、质监站）

（四）加强城市智慧管理。

10、推进空间规划管理信息平台建设。推进建设项目审批决策系统、土地审批决策系统和专业规划执行监管系统等建设，通过业务梳理分析、信息资源规划等方式，建立集效能、质量、服务、保障为一体的网络化、集成化的“智慧规划”支撑体系，为规划编制、规划实施、批后监督、行政管理、咨询服务等提供高效、规范、科学服务，完成空间规划管理信息平台建设，并试运行。（责任科室：综合科）

11、全面启动国家机关办公建筑和大型公建能耗监测。市本级所有在建的国家办公建筑及大型公建在竣工验收前要建立能耗监测站级平台，实现建筑能耗分项计量和监测数据分析利用，各县市区要建设不少于一个站级平台，实现与市、省级平台对接，不断扩充能耗监测平台监测范围。（责任科室：科技科、质监站）

（五）倡导绿色生活。

12、大力发展公共自行车系统改造。建成完善的城市公共自行车系统，实施公共自行车四期工程，新增公共自行车布点不少于20个、数量不少于500辆。（责任科室：城建科）

三、强化考核

（一）强化责任落实。各相关单位、科室应建立工作台账，明确责任，划定时间节点，强化推进措施，实行目标管理，全力推进绿色生态城市建设、管理工作的高效、顺利开展。
    （二）强化工作考核。我委将对各相关单位、科室工作开展和推进情况进行督查考核，考核结果作为年度目标责任考核评价依据。

（三）强化信息报送。加强行业政务信息报送工作，总结提炼和宣传推广经验做法、典型案例和适宜技术；实施绿色生态城市综合试点示范项目半年报制度，试点支撑项目于2018年5月30日、11月30日前向市规划建设委报送项目实施情况。